## Slide 1
Projekt zespołowy w ramach zajęć
Projekt Zespołowy na Uniwersytecie Opolskim
Informatyka 3 rok I stopień 2021/2022

## Slide 2: Spis treści
Lead Programmer (Przemysław Polek)
Character & AI Developer (Jordan Kucharski)
3D Artist (Eryk Kwaśniak)
Plan na kolejny tydzień

## Slide 3: Lead Programmer
Stworzenie plików GameManager i PAR
Aktualizowanie Trello oraz
ustalanie spotkań organizacyjnych

## Slide 4: Character & AI Developer
Character Controller
  Dash
  Sprint
  Crouch
Usprawniono również
prędkość gracza, aby bardziej
odpowiadała dynamicznej
rozgrywce

## Slide 5: 3D Artist
Dodano kolejny model broni wraz z modelem pocisku

## Slide 6: Trello

## Slide 7: Branches

## Slide 8: Plan na kolejny tydzień
Lead Programmer
  Stworzenie menu i ustawień
Level Developer
  Stworzenie grida nxm razem ze ścianami oraz losowo rozstawionymi prefabrykatami (typu budek, ściany)
Character & AI Developer
  Code refractor/optymalizacja kodu
3D Artist
  zrobić szkielet i animacje chodzenia + kolejne prototypy broni

## Slide 9: Dziękuję za uwagę
Jordan Kucharski